Шаблон: Акт приёмки этапа проекта

Назначение документа:
Формальное подтверждение завершения одного из ключевых этапов проекта. Используется для фиксации согласования между PM, заказчиком и другими сторонами, что работы по этапу завершены, и можно переходить к следующему этапу.

#### 1. Общие сведения

- Название проекта: Отчет по маркетинговому бюджету (Код: 534)

- Название этапа: Авансовый бюджет на маркетинг

- Период выполнения этапа: с 01.04.2026 по 31.07.2026

- Ответственный PM:  Журавская Ксения

#### 2. Цели этапа (по Плану проекта)

- Создать механизм «кошелька» в 1С для аккумулирования авансовых средств поставщиков без немедленного признания их доходом.

- Обеспечить возможность целевого списания авансов по мере проведения конкретных маркетинговых мероприятий.

- Соблюсти методологию МСФО: признание дохода только в момент фактического оказания услуги.

#### 3. Выполненные работы

- Доработка 1С:

  - Создан документ «Заявка на аванс», для уведомления отдела документооборота о необходимости забрать сумму через документы премии.

  - Модернизирован регистр накопления «Бюджет КМ»: добавлен разрез «Контракт» для хранения сумм в том числе и в разрезе контрактов.

  - Реализован механизм зачисления средств в «кошелек» при проведении документа «Оплата бонусов» (по факту поступления денег на р/с).

- Системные контроли:

  - Настроена приоритетность списания: сначала по связке «Контрагент-Контракт-Валюта», при нехватке — по «Контрагенту-Валюте».

#### 4. Результаты проверки и демонстрации

- Проведена демонстрация итогов этапа:
☑ Да
☐ Нет

- От заказчика/представителей получены замечания:
☑ Не было
☐ Были — устранены
☐ Были — приложен список и сроки устранения (см. Приложение 1)

#### 5. Принятое решение

- Этап считается завершённым
☑ Да
☐ Нет (см. Приложение 2 — Причины отклонения)

- Рекомендовано:
☑ Переходить к следующему этапу
☐ Внести доработки и повторить демонстрацию

#### 6. Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (PM) | Журавская Ксения |  | 28.07.2026 |
| Заказчик / Представитель заказчика | Крынская Юлия |  | 28.07.2026 |
| Представитель PMO (если требуется) |  |  |  |