Статус-отчет по проекту «Яндекс Еда»
Дата: 07.08.2026
Статус: ● ЗЕЛЕНЫЙ (Фаза: Стабилизация и подготовка к закрытию)

Ключевые итоги и достижения:

- Запуск: Проект успешно стартовал 22.07.2026. Система стабильно обрабатывает заказы в продуктивной среде.

- Техчасть:

  - Внедрены визуальные иконки на ТСД для приоритезации сборки и заблокировано ручное выполнение заказов (теперь только авторегламент).

  - Изменен регламент для загрузки Заказов, полученных от Яндекс Еды в ночное время.

  - Внедрены уведомления технической команды об ошибках загрузки Заказов в систему Астор.

  - Внедрено условное форматирование цветовой градацией для быстрого визуального распознавания Заказов Яндекса в списке «Заказы покупателей ИМ». В том числе отдельная сигнальная подсветка для сотрудников колл-центра, требующие оперативного контакта с клиентом.

- Техчасть со стороны Яндекса: Доработана повторная отправка нового Заказа в случае получения ошибки загрузки от партнера.

Текущие задачи в работе (Доработки):

- 💰 Финансы: Реализация автоматического предрасчета «Суммы комиссии» и «Суммы к оплате» в документе «Заказ покупателя ИМ». Это необходимо для  сверки с еженедельными отчетами Яндекса.

- 🔔 Уведомления:

  - Доработка уведомлений в базе Астор для магазинов, если собирают Заказ с неотобранным количеством товара.

- Выгрузка в бухгалтерскую базу: Донастройка выгрузки реализаций по Заказам Яндекс Еда из базы Астор в бухгалтерскую базу.

План на неделю закрытия (10.08 – 14.08):

- Завершение доработок: Тестирование финансового блока, системы уведомлений и загрузки в бухгалтерскую базу.

- Документация: Подготовка Project Closure Report (Итоговый отчет) и реестра Lessons Learned (Извлеченные уроки).

- Отчет: Организация общей встречи с заказчиком для обсуждения реализованных доработок и подведения итогов.

- Архивация: Сбор всех ТЗ и протоколов в единый архив проекта.