Запрос на инициацию проекта (Project Initiation Request — PIR)

1. Название инициативы: Отчет по маркетинговому бюджету

2. Инициатор (Заказчик): Марук Наталья (руководитель коммерческого отдела)

3. Дата подачи запроса: 01.04.2025.

4. Проблема / Бизнес-потребность:

В текущей системе отсутствует единый прозрачный инструмент и корректно выстроенные учетные процессы, позволяющие комплексно отслеживать маркетинговые расходы и оценивать их окупаемость.

Под маркетинговыми расходами (инвестициями) понимается стоимость маркетингового мероприятия по прайсу компании (не себестоимость затрат на проведение маркетинговых мероприятий).

В результате бизнес сталкивается со следующими затруднениями:

- нет целостного представления о маркетинговых инвестициях и их компенсациях;

- отсутствует связка между расходами, компенсациями от поставщиков и полученными доходами;

- ограничена возможность анализа эффективности маркетинговых инвестиций;

- учетные процессы и данные в системе не обеспечивают необходимую детализацию и достоверность для принятия решений.

Это приводит к снижению управляемости маркетингового бюджета и затрудняет принятие обоснованных решений по развитию категорий и брендов.

Бизнесу необходимо обеспечить прозрачность и управляемость маркетинговых расходов и их окупаемости за счёт внедрения единого аналитического отчёта и доработки учетных процессов.

В рамках этой потребности требуется:

- получать консолидированную информацию о фактических затратах на маркетинг в разрезе маркетингового портфеля (SKU, контракты, бренды);

- отслеживать суммы компенсаций от поставщиков и понимать, по каким именно позициям они получены;

- видеть объем мероприятий, профинансированных за счёт собственных средств компании;

- анализировать связь маркетинговых затрат с доходами;

- обеспечивать корректное ведение данных через доработку 1С и изменение процессов учета маркетинговых мероприятий.

Ключевая ценность для бизнеса

Реализация данной потребности позволит оценивать реальную доходность категорий и брендов с учётом расходов на их продвижение и принимать обоснованные управленческие решения по инвестициям в маркетинг.

5. Цели инициативы:

Обеспечить к 31.07.26 наличие управленческой отчётности в Qlik, обеспечивающей 100% прозрачность маркетинговых затрат, компенсаций поставщиков и их влияния на доходность по SKU, с одновременной доработкой учётных процессов и данных, что позволит принимать решения по инвестициям в маркетинг и управлять прибыльностью ассортиментных категорий.

Наличие жесткой связки документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ) для обеспечения единства валютных курсов и исключения ручных ошибок.

Прозрачное разделение маркетинговых средств в структуре дохода, корректность аналитики.

6. Ожидаемые результаты:

Понимание реальной доходности контрактов с учетом расходов на их продвижение, что позволяет управлять прибыльностью бизнеса более точно и эффективно.

Аналитический отчёт по маркетингу, отражающий:

  - фактические маркетинговые затраты;

  - компенсации маркетинговых инвестиций в разрезе источников компенсации;

  - расходы за счёт собственных средств;

  - доходность за вычетом маркетинговых инвестиций.

Видимость собственных инвестиций в маркетинг

- Данные о количестве и объеме мероприятий, профинансированных компанией;

- Возможность отделить собственные инвестиции от компенсируемых.

Обеспечение корректности, своевременности и полноты заполнения данных по маркетинговым мероприятиям.

Предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию:

- Внедрение маркетингового портфеля во всех валютах и заполнения документов Маркетинговое мероприятие и вкладки Акционная газета в ТОП.

- Перенос собранных данных в приложения Qlik.

- Реализация Заявки на аванс.

7. Затронутые подразделения / ключевые пользователи:

- Коммерческий отдел: КМ и ассистенты (планирование мероприятий, управление авансами).

- Отдел маркетинга: (оцифровка услуг, контроль выполнения, ведение справочников).

- Отдел документооборота: (выставление счетов на авансы, контроль оплат).

8. Желаемые сроки реализации: Полное завершение всех доработок, включая блок авансовых бюджетов — до конца июля 2026 года.

9. Дополнительные комментарии / известные ограничения:

- Методология МСФО: Авансовый платеж должен попадать в доход только в момент фактического оказания услуги (проведения мероприятия).

- Единый валютный курс: Для корректности аналитики введена жесткая связка документов ММ и Учета бонусов (УБ); при пересчете валютных сумм в BYN должен использоваться курс НБРБ на дату создания документа УБ

- Связка всех свойств в документах: Для обеспечения корректного заполнения документов в 1С должны быть прописаны допустимые сочетания свойств документов.

- Обеспечение попадания данных в регистр для полноты аналитики: Предусмотреть механизмы, обеспечивающие запись данных в регистр.