Шаблон: Реестр заинтересованных сторон (Stakeholder Register)

Назначение документа: Идентифицировать всех лиц и группы лиц, на которых влияет проект или которые могут повлиять на него. Цель — понять их ожидания и спланировать взаимодействие с ними.

| ФИО / Группа | Роль в проекте/должность | Основные ожидания от проекта | Уровень влияния (Н/С/В) | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марук Н | Заказчик проекта, руководитель коммерческого отдела | Получение «очищенной» маржи по SKU и брендам для принятия решений; прозрачность маркетинговых затрат | Высокий | Встречи для утверждение ключевых этапов и результатов, рассылка статус-отчета |
| Марук М | Эксперт/представитель заказчика | Получение «очищенной» маржи по SKU и брендам для принятия решений; прозрачность маркетинговых затрат | Высокий | Регулярные очные встречи, обеспечение слаженной работы между подразделениями и тщательная проработка возможных способов реализации, рассылка статус-отчета |
| Категорийные менеджеры (КМ) | Ключевые пользователи (Коммерческий отдел) | Удобный инструмент планирования через ММ; понимание остатков в «кошельках» поставщиков | Средний | Обучение, участие в обсуждениях, рассылки по невыставленным бонусам |
| Отдел маркетинга (ОМ) | Ключевые пользователи | Формализация заявок от КМ; оцифровка услуг в «Маркетинговом портфеле»; контроль выполнения | Средний | Консультации по прайсам, обучение работе со справочниками, загрузчиком |
| Отдел документооборота | Ключевые пользователи | Своевременное выставление счетов на авансы; контроль оплат и подтверждение выполнения (скрины) | Средний | Интервью по выставлению авансов, тестирование |
| Финансовая служба / МСФО | Эксперты / Контролеры | Соблюдение методологии признания дохода только по факту услуги; | Средний | Согласование схемы авансовых бюджетов и признания выручки |