Устав проекта (Project Charter)

Назначение документа: Формальное описание ключевых параметров проекта: цели, границы, сроки, бюджет, роли, ключевые риски и критерии успешности. Является основой для запуска проекта.

1. Общая информация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Отчет по маркетинговому бюджету |
| Код проекта (если используется) |  |
| Дата подготовки документа | 14.05.2026 |
| Версия документа | v1.0 |

2. Цели и задачи проекта

Цели: Обеспечить к 31.07.26 наличие управленческой отчётности в Qlik, обеспечивающей 100% прозрачность маркетинговых затрат, компенсаций поставщиков и их влияния на доходность по SKU, с одновременной доработкой учётных процессов и данных, что позволит принимать решения по инвестициям в маркетинг и управлять прибыльностью ассортиментных категорий.

Наличие жесткой связки документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ) для обеспечения единства валютных курсов и исключения ручных ошибок.

Прозрачное разделение маркетинговых средств в структуре дохода, корректность аналитики.

- Задачи:

1. Реализовать в 1С механизм «кошелька» для аккумулирования авансовых средств поставщиков.

2.Настроить жесткую связку документов «Маркетинговое мероприятие» (ММ) и «Учет бонусов» (УБ) для обеспечения единства валютных курсов.

3.Разработать аналитическое приложение в Qlik Sense для сопоставления нормативных затрат (по прайсу) с фактическими доходами.

4.Обеспечить учет собственных инвестиций компании (за счет ТН) в продвижение товаров.

3. Основание и обоснование проекта

- Причина запуска: Отсутствие прозрачной аналитики и взаимосвязи между оказанием маркетинговых услуг и их последующим возмещением, необходимость цифровизации процессов управления маркетинговыми услугами, а также отсутствие функционала для учета авансовых бонусов с их корректным распределением и признанием в доходах на период оказания услуг.

- Бизнес-ценность: Повышение качества управленческих решений и эффективности переговорных кампаний с поставщиками за счет точного анализа прибыльности брендов, контрактов после вычета всех инвестиций в их продвижение.

4. Объем и границы проекта

| Входит в проект | Не входит в проект |
| --- | --- |
| Доработка 1С (документ ММ, УБ, регистры прайсов и авансов) | Автоматизация внутренней работы отдела маркетинга (план-факт себестоимости) |
| Разработка механизма получения и хранения авансов |  |
| Разработка аналитики в Qlik Sense |  |

5. Ключевые этапы и сроки

- Дата старта: 21.04.2025

- Плановая дата завершения: 31.07.2026

- Жесткий срок (если применимо): -

6. Подход к реализации: Ключевой результат (MVP)

- Цель MVP: Решить проблему «размытия» доходов и увидеть маржу за вычетом маркетинга

- Тип MVP: Обязательный функционал

- Ключевые функции MVP: прайс на маркетинговые услуги, связь документов ММ и УБ, связка свойств, сбор данных в регистр, механизм для получения и хранения авансов

- Критерии приемки MVP: Возможность формирования представителями комм.отдела отчета в Qlik

7. Подход к реализации: ИСР (Ключевые этапы / Пакеты работ)

| Ключевой этап | Пакет работ |
| --- | --- |
| 1.Первичный анализ | 1.1 Первичный анализ и концептуальное ТЗ |
| 2. Регистр с данными по маркетинговым мероприятиям | 2.1 Маркетинговый портфель в 1С |
|  | 2.2 Доработка документов ММ и ТОП |
|  | 2.3 Регистр Данные по маркетинговым мероприятиям. |
|  | 2.4 Обработчики данных |
| 3. Приведение документов ММ, ПП и УБ к единому курсу перевода, разработка иерархии свойств в связанных документах | 3.1 Анализ и концептуальное ТЗ |
|  | 3.2 Доработки в регистре, документах |
|  | 3.3 РЗ для конвертации бюджетов в бел.рубли |
|  | 3.4 Обработка документов |
| 4. Лист с отчетом в приложении Бонусы в Qlik | 4.1 Лист с отчетом в приложении Бонусы в Qlik |
| 5. Авансовый бюджет на маркетинг | 5.1 Анализ и концептуальное ТЗ |
|  | 5.2 Доработки в регистре |
|  | 5.3 Разработка документа, встраивание его в процесс |

8. Словарь ИСР (WBS Dictionary)

| Ключевой этап (Пакет работ) | Описание содержания / Ключевые работы | Основные результаты / Критерии приемки |
| --- | --- | --- |
| 1.Первичный анализ | Первичный анализ по требованиям на доработку. Встречи с заказчиком для сбора требований и отделом маркетинга для консультированияпо маркетиновым услугам, прайсам, оцифровке услуг.Анализ полученной информации. Концептуальное ТЗ. Заведение проекта, оформление ИСР. Возможные непредвиденные вопросы. | Написано и согласовано концептуальное ТЗ |
| 2. Регистр с данными по маркетинговым мероприятиям | Этап включает разработку и реализацию новых регистров и справочников, а также загрузчиков для их заполнения с необходимыми контролями качества данных. Проводятся доработки связанных документов и обработчиков, тестирование, описание функциональности, сбор и подготовка исторических и текущих данных, а также приведение данных к единому формату и выполнение загрузок. Дополнительно предусмотрены обучение пользователей, заполнение регистров данными и сопровождение процесса с учетом возможных непредвиденных вопросов. | Прайсы загружены в 1С, пользователи умеют пользоваться загрузчиком. Необходимые поля/столбцы для подготовки данных добавлены, пользователи умеют вносить данные. Реализован регистр, исторические данные для заполнения подготовлены. Данные загружены в регистр Данные по маркетинговым мероприятиям. |
| 3. Приведение документов ММ, ПП и УБ к единому курсу перевода, разработка иерархии свойств в связанных документах | Этап включает проработку концепции решения совместно с заказчиком, подготовку и согласование концептуального технического задания. Далее выполняются доработки документов и регистров (ММ, ПП, УБ), включая унификацию свойств, настройку автоматического создания документов, добавление валютных данных. Завершающая часть этапа охватывает тестирование, проверку корректности данных в регистрах, описание решений, обучение пользователей и сопровождение с учетом возможных непредвиденных вопросов. | Концепция и ТЗ согласованы с заказчиком, реализованы доработки документов, регистров и механизмов автосоздания в соответствии с требованиями. Проведено тестирование без критических дефектов, подготовлена документация, выполнено обучение пользователей и закрыты ключевые замечания. |
| 4. Лист с отчетом в приложении Бонусы в Qlik | Разработка приложения с маркетинговым отчетом в Qlik Sence, внедрение новых мер в приложение Бонусы. | Новые меры внедрены, приложение разработано. |
| 5. Авансовый бюджет на маркетинг | Разработка механизма для получения, хранения и использования авансовых бюджетов | Концепт. ТЗ согласовано, реализованы, протестированиы доработки. Проведено обучение. Оформлена документация. |

9. Основные результаты проекта

Приложение Qlik Sense для анализа маркетинговых мероприятий и доходности за вычетом маркетинговых инвестиций, Механизм «Авансовый бюджет» в 1С, Регистры «Маркетинговый портфель» (прайс услуг), Данные по маркетинговым мероприятиям, Настройка связей свойств.

10. Ключевые риски и предположения

| № | Риск / предположение | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполнота данных в регистрах | Искажение по заполненным документам до внедрения доработок. | Ручное дополнение |
| 2 | Несвоевременное предоставление требований | Задержка сроков проекта | Контроль сроков |
| 3 | Дополнительные трудозатраты | Параллельное внедрение нового маркетингового справочника, новых видов ММ и правил по ним влечет доп.обсуждения. | Перенос сроков с согласованием, привлечение дополнительных ресурсов |

11. Роли и ответственность

| Роль | ФИО | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Марук Наталья | Определяет бизнес-цели, принимает результаты |
| Куратор (если назначен) |  | Эскалация вопросов на ПК |
| Руководитель проекта (PM) | Журавская Ксения | Планирование, координация, отчетность |
| Основные участники | Ануфриенок Виктория, Марук Марина, Титов Тимур, Касичев Павел | БА, разработчики, аналитики и т.д. |

12. Бюджет (если применимо)

- Ориентировочный бюджет: 750 часов

- Уточнения: [Комментарий]

13. Допущения

Проект реализуется при условии:

- сохранения текущего приоритета;

- обеспечения участия экспертов Заказчика в согласовании требований в сроки, установленные планом проекта;

- обеспечение участия БА, разработчиков в сроки, установленные планом проекта (болезнь сотрудников, внеплановый перевод на более приоритетные проекты, задачи)

14. Критерии успешного завершения

| № | Категория успеха | Критерий успеха | Метрика и целевое значение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сроки и бюджет | Завершение в срок | Дата завершения проекта 31.07.2026 | Руководитель ПМО |
| 2 | Качество продукта | Функционал реализован без критических ошибок | По результатам тестирования пользователей подтверждено, что замечаний по критическому функционалу нет. | РП, Заказчик |
| 3 | Принятие пользователями | Обучение и удовлетворенность | 100% сотрудников обучены, оценка ≥ 4.5/5 | Заказчик |
| 4 | Достижение бизнес-цели | Наличие аналитики по маркетинговым бюджетам | Наличие отчетности в Qlik по маркетинговым бюджетам | Заказчик |
| 5 | Достижение бизнес-цели | Возможность получать, хранить и расходовать авансовые бюджеты на маркетинг | Наличие инструментов в 1С для работы с маркетинговыми бюджетами | Заказчик |

15. Утверждение устава

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Руководитель PMO |  |  |  |
| Куратор (если назначен) |  |  |  |

16. Статус проекта в портфеле (заполняется ПМО)

Этот раздел заполняется Руководителем ПМО после заседания ПК.

| Атрибут | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Приоритет ПК: | Критический / Важный / Желательный | Присваивается на заседании ПК. |
| Тип выделения ресурсов: | Гарантированное / Резервное | Определяется на заседании ПК. |
| Тип обязательств по срокам: | Твердое обязательство / Прогнозный срок | Напрямую зависит от типа выделения ресурсов. |