Шаблон: Матрица RACI (RACI Matrix)

Назначение документа
Определяет роли и ответственность участников проекта по ключевым задачам.

👉 R – Responsible (Исполняет)
👉 A – Accountable (Отвечает)
👉 C – Consulted (Консультирует)
👉 I – Informed (Информируется)

| Задача / Этап проекта | РП (Журавская) | БА (Журавская) | Заказчик (Марук Н.) | Разработчик (Титов/ Касичев) | Эксперт / Тестировщик (Марук М.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инициация и планирование |  |  |  |  |  |
| Разработка Запроса на инициацию (PIR) | I | С | A |  | R |
| Подготовка Устава проекта и Плана проекта | A | R | I |  | C |
| Утверждение документации | R | I | A |  | I |
| 2. Анализ и методология |  |  |  |  |  |
| Сбор требований и описание бизнес-процессов | A | R | C |  | C |
| Разработка Концептуального ТЗ (авансы, очищенная маржа) | A | R | I | C | C |
| Согласование методологии МСФО по авансам | A | R | I |  | I |
| Настройка связей свойств (Вид-Тип-Канал) | A | R | C | I | C |
| 3. Техническая реализация |  |  |  |  |  |
| Доработка документов ММ, ПП и УБ в 1С | A |  | I | R | I |
| Создание регистра и механизма «Кошелька» | A |  | I | R | I |
| Разработка аналитической панели в Qlik Sense | A |  | I | R | I |
| 4. Тестирование и запуск |  |  |  |  |  |
| Подготовка тестовых данных и примеров | C | C | A | C | R |
| Проведение пользовательского тестирования (UAT) | C | C | A | C | R |
| Обучение пользователей (КМ, Маркетинг) | A | R | I |  | C |

📌 Матрица помогает избежать дублирования и «размывания» ответственности.