Шаблон: План коммуникаций (Communication Plan)

Назначение документа
Определяет, какую информацию, кому, как и с какой периодичностью необходимо предоставлять в проекте.

| Что сообщаем? (Тип информации) | Кому? (Аудитория) | Как? (Канал) | Как часто? | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор и Заказчик (Марук Н.), ПМО | Email | Раз в 2 недели | Руководитель проекта Журавская К. |
| Прогресс по задачам и оперативные вопросы | Команда проекта (БА, разработчики, эксперты) | Ежедневный стендап (MS Teams) | Ежедневно | Руководитель проекта |
| Протокол заседания Проектного комитета (ПК) | Члены ПК, Руководитель проекта | Email | После каждого заседания | Руководитель ПМО |
| Согласование методологии и ТЗ (авансы, маржа) | Заказчик (Марук Н.), Бизнес-владелец (Крынская Ю.), МСФО, Марук М. | Рабочие встречи, воркшопы, Email | По вехам плана (этапы 1, 3, 5) | Бизнес-аналитик (Журавская К.) |
| Обучение работе с новым функционалом (ММ, авансы) | КМ, ОМ, Отдел документооборота | Обучающие сессии, инструкции (Word) | Перед запуском этапов в эксплуатацию | Бизнес-аналитик / РП |
| Результаты тестирования (UAT) | Заказчик (Марук Н.), Команда разработки | Протокол тестирования, Email | По завершении этапов тестирования | Эксперт (Марук М.) / БА |