Отчет о статусе проекта (Project Status Report)

Название проекта: КМ: Отчёт по маркетинговому бюджету

Руководитель проекта: Журавская К.

Дата отчета: 05.08.2026

Отчетный период: Июль 2026

1. Сводный статус

Легенда статусов:

- ● ЗЕЛЕНЫЙ — Идет по плану

- ● ЖЕЛТЫЙ — Есть отклонения, но ситуация под контролем

- 🔴 КРАСНЫЙ — Серьезные проблемы, требующие вмешательства

| Индикатор | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс проекта | ● | Сделано 100% проекта. Реализованы доработки в 1С, и приложение в Qlik. Реализованы доработки по получению, хранению, списанию авансовых бюджетов на маркетинг. |
| Сроки | ● | Отклонений нет. Фактическое завершение— 31.07.2026. Ожидается подтверждение от заказчика. |
| Бюджет / Ресурсы | ● | Ресурсы разработчиков и бизнес-аналитика привлечены в соответствии с ресурсным планом. |
| Ключевые риски | ● | Рисков и проблем нет. |
| MVP | ● | - |

2. Детализация статуса по этапам (короткая версия)

| Этап | Статус | Прогресс | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Первичный анализ по эпику | Завершён | 100% | Завершён |
| 2- Подготовительные работы в 1С | Завершён | 100% | Завершён |
| 3-Взаимосвязи в 1С по ММ, ПП и УБ | Завершён | 100% | Завершён |
| 4-Разработка отчета в Qlik | Завершён | 100% | Завершён |
| 5 - Авансовый бюджет на маркетинг | Завершён | 100% | Завершен |

3. Достижения за период

- Завершены доработки в 1С по авансовым бюджетам и перенесены в рабочую 1С, проведено обучение для коммерческого отдела по заполнению документа Заявка на аванс. Вопросов, замечаний в ходе встречи получено не было.

- Проект находится в статусе Завершение.

- Подготовлена и отправлена на согласование документация для закрытия проекта. Ожидается обратная связь.

4. Отклонения от плана

| Тип отклонения | Детали | Влияние | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Нет отклонений | — | ● |
| Бюджет | Нет отклонений | — | ● |
| Объем работ | Изменений в содержании не зафиксировано | — | ● |

5. Планы на следующий период (Август-Сентябрь 2026)

- Согласовать закрытие проекта.

6. Проблемы и риски

| № | Риск / Проблема | Влияние | План реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | - | - |

7. Вопросы для эскалации / потенциальные решения ПК

| Вопрос / Проблема | Предварительное предложение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Вопросов, требующих эскалации на уровень Куратора, на данный момент нет. | — | — |