Отчет о статусе проекта (Project Status Report)

Название проекта: КМ: Отчёт по маркетинговому бюджету

Руководитель проекта: Журавская К.

Дата отчета: 09.07.2026

Отчетный период: Июнь 2026

1. Сводный статус

Легенда статусов:

- ● ЗЕЛЕНЫЙ — Идет по плану

- ● ЖЕЛТЫЙ — Есть отклонения, но ситуация под контролем

- 🔴 КРАСНЫЙ — Серьезные проблемы, требующие вмешательства

| Индикатор | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Общий прогресс проекта | ● ПО ПЛАНУ | Сделано оценочно ~85% проекта. Осталось реализовать ТЗ по авансовому бюджету. ТЗ прямо сейчас в разработке у программиста. По завершению разработки будет этап тестирования и внедрения. |
| Сроки | ● ПО ПЛАНУ | Отклонений нет. Плановое завершение — 31.07.2026. |
| Бюджет / Ресурсы | ● ПО ПЛАНУ | На проект зарезервированы ресурсы в рес. Плане на период планирования (июль) |
| Ключевые риски | ● ПО ПЛАНУ | Риски идентифицированы, критических проблем на текущий момент нет. |
| MVP | ● ПО ПЛАНУ | - |

2. Детализация статуса по этапам (короткая версия)

| Этап | Статус | Прогресс | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Первичный анализ по эпику | Завершён | 100% | Завершён |
| 2- Подготовительные работы в 1С | Завершён | 100% | Завершён |
| 3-Взаимосвязи в 1С по ММ, ПП и УБ | Завершён | 100% | Завершён |
| 4-Разработка отчета в Qlik | Завершён | 100% | Завершён |
| 5 - Авансовый бюджет на маркетинг | Выполнение и контроль | ~50% | ТЗ в реализации у программиста |

3. Достижения за период

Составлено ТЗ по авансовому бюджету, выложено на разработчика. Разработчик начал работу по ТЗ.

4. Отклонения от плана

| Тип отклонения | Детали | Влияние | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Нет отклонений | — | ● |
| Бюджет | Нет отклонений | — | ● |
| Объем работ | Изменений в содержании не зафиксировано | — | ● |

5. Планы на следующий период (Июль 2026)

- Реализовать, внедрить, обучить пользователей по доработкам по авансовым бюджетам.  Разработка в 1С, тестирование, описание.

6. Проблемы и риски

| № | Риск / Проблема | Влияние | План реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск возникновения дополнительных требований со стороны Заказчиков, без которых невозможно будет отдать доработки в работу | Сдвиг сроков, увеличение трудозатрат | Держать проект под контролем |
| 2 | Риск возникновения технических сложностей при реализации, без которых закончить реализацию будет невозможно | Сдвиг сроков, увеличение трудозатрат | Держать проект под контролем |

7. Вопросы для эскалации / потенциальные решения ПК

| Вопрос / Проблема | Предварительное предложение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Вопросов, требующих эскалации на уровень Куратора, на данный момент нет. | — | — |