Шаблон: Акт приёмки этапа проекта

Назначение документа:
Формальное подтверждение завершения одного из ключевых этапов проекта. Используется для фиксации согласования между PM, заказчиком и другими сторонами, что работы по этапу завершены, и можно переходить к следующему этапу.

#### 1. Общие сведения

- Название проекта: Отчет по маркетинговому бюджету

- Название этапа: №4 — Разработка отчета в Qlik

- Период выполнения этапа: 01.02.2026 – 30.04.2026

- Ответственный PM: Журавская Ксения

#### 2. Цели этапа (по Плану проекта)

Разработка листа с маркетинговым отчетом в Qlik Sence.

Получение данных по итоговым марже, доходу с учетом проведения маркетинговых мероприятий за счет компании.

#### 3. Выполненные работы

- Разработано и настроено аналитическое приложение Qlik Sense Бонусы и маркетинг для анализа маркетинговых инвестиций.

- Внедрены расчетные показатели: «Маржа коммерческая за вычетом маркетинговых инвестиций» и «Доход коммерческий за вычетом маркетинговых инвестиций».

- Реализована визуализация данных по видам бонусов.

#### 4. Результаты проверки и демонстрации

- Проведена демонстрация итогов этапа:
☑ Да
☐ Нет

- От заказчика/представителей получены замечания:
☑  Не было
☐ Были — устранены
☐ Были — приложен список и сроки устранения (см. Приложение 1)

#### 5. Принятое решение

- Этап считается завершённым
☑  Да
☐ Нет (см. Приложение 2 — Причины отклонения)

- Рекомендовано:
☑  Переходить к следующему этапу
☐ Внести доработки и повторить демонстрацию

#### 6. Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (PM) |  |  |  |
| Заказчик / Представитель заказчика |  |  |  |
| Представитель PMO (если требуется) |  |  |  |